**Prosjekt Log: Make it Responsive**

Tobias Mordt s351939

Piotr Pajchel s338864

Bernt Olsen s341528

**M1 – 20.10.2020**

**Fulførte oppgaver:**

Fordeling av oppgaver

Tobias lager People siden.

Piotr lager Schedule siden.

Bernt lager Contacts siden.

**To Do M2:**

Til M2. Finne forslag til helhetlig design.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**M2. 26.10.2020**

**Fulførte oppgaver:**

Gjennomgang av design forslag.

**To Do M3:**

Vider arbeid med individuelle sider

Piotr og Bernt har to design retninger som må kjøres sammen.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**M3. 29.10.2020**

**Fulførte oppgaver:**

Valgt retning for design.

Merget contacts,staf og schedule inn i main branch til main.

Alle har begynt arbeid av oppdater design på sine sider.

**To Do M4:**

Piotr:

Lager index forside.

Bernt:

Vider oppdatering av design på «contacts»

Tobias:

Vider oppdatering av design på «staff»

Lager «footer»

Alle:

Sidene klar til m4 for en siste finpuss og sjekk av Accessibility.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**M4 . 30.10.2020**

**Fulførte oppgaver:**

Godkjenning av endelig design.

Alle siden får footer

Opprydnings arbeid CCS filer og optimalisering av bilde størrelser.

[EIII](http://checkers.eiii.eu/). Test fullført med en score på over 95%

Oppgaven innlevert.

**Evaluering**

Gruppen var enig om at vi skal bruke mer tid på å skisser ut et design på papir før kode arbeide starter på neste prosjekt. Tanken er at vi kan få til et bedre og mer helhetlig design ved å ha en mer detaljert prototype fra begynnelsen.